# VOIP AI 故障助手 V1.0
最终交付说明

代码、规格、工程合同、质量证据与部署基线

交付日期：2026-08-13

| 当前代码基线 | Phase F3 Production Deployment Runner |
| --- | --- |
| Release 状态 | STATIC_PASS_PRODUCTION_BLOCKED |
| Source Manifest | 8c4f6e503e3a9ce8d1aa28bac3ab9659b319ae789642dda22401e613a76289db |
| 生产就绪 | 否；需完成 EC-02 与真实 Runtime 验收 |

# 1. 交付范围

最终源码：当前最新、累积完整的 V1.0 源码快照，包含 M0～M6.2、Web 工作台、飞书产品化基础、Production Hardening、Deployment Runner、Golden/E2E/Release Gate。

最终核心文档：PRD V1.0、SPEC V1.0、M6.2 Reproduction Intelligence SPEC V1.0、Engineering Contract V1.0、Implementation Plan V1.0。

实现追溯：从 M0 到 Phase F3 的阶段实现说明与校准记录。

质量与发布证据：Phase F3 Validation、Release Readiness、Field Golden、OpenAPI、Migration、Security、Deployment Contract 等机器可读结果。

待定平台合同：EC-02 Platform Contract V0.1 单独存放，明确标识为 Pending，不得视为生产完成。

# 2. 当前实现与验证基线

| 验证项 | 结果 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| Backend Tests | 148 / 148 | PASS |
| Static Gates | 22 | PASS |
| M6.2 C1 Mock Reproduction E2E | 3 / 3 | PASS |
| M6.2 C2 Evidence E2E | 5 / 5 | PASS |
| M6.2 C3 Experiment/Causal E2E | 4 / 4 | PASS |
| Synthetic Golden | 21 / 21 | PASS |
| Synthetic E2E | 53 / 53 | PASS |
| Baseline Regression | 0 regression / 0 change | PASS |
| APF1250 Field Golden | Source-bound | PASS |
| Docker Full-stack Runtime | 当前执行环境无 Docker/Podman | UNVERIFIED |

# 3. Production Release 仍被阻断的事项

当前机器判定为 STATIC_PASS_PRODUCTION_BLOCKED。这不是“代码失败”，而是表示静态与 Mock/Golden 验证通过，但生产发布所需的真实平台、配置与运行时证据尚未全部满足。

EC-02 真机 Platform Contract：Voice VLAN parser、Voice Gateway resolver、Voice interface verification、PCM cleanup、Debug cleanup、OFFHOOK/ONHOOK 实时事件源仍待真实设备证据确认。

真实 Production 配置：BUILD_REVISION、Credential Provider、MinIO、Auth、Secrets、CORS、飞书凭证等需要部署环境注入并通过生产 Gate。

真实 Runtime 验收：当前助手执行环境没有 Docker/Podman，因此 Docker Full-stack、PostgreSQL Migration Runtime、Production Deployment Runtime 尚未验证。

Frontend reproducible build：frontend/package-lock.json 尚缺，Production Build Runtime 尚未形成与当前源码绑定的证据。

# 4. 最终包目录约定

| 目录 | 说明 |
| --- | --- |
| 01_Source_Code | 最终源码 ZIP 与源码包校验信息。 |
| 02_Core_Documents | 最终冻结的 PRD / SPEC / M6.2 SPEC / Engineering Contract / Implementation Plan。 |
| 03_Implementation_Trace | 各阶段实现、校准、产品化与部署说明。 |
| 04_Quality_and_Release | 当前源码绑定的质量证据与 Release Readiness。 |
| 05_Pending_Platform | EC-02 待定平台合同，仅用于后续真机专项收敛。 |
| 06_Delivery_Manifest | 本交付说明、文件清单与 SHA256。 |

# 5. 发布与编码约束

需求、业务行为、状态机、Evidence、协议语义、Rule/Diagnosis、API/DB、安全与 Release Gate 以最终冻结文档为准。

EC-02 未确认的真实 DUT 命令禁止由 Coding Agent 自行推断；遇到缺口必须形成 CONTRACT_GAP。

“功能已实现”不等于“Production Ready”；最终发布必须由 Strict Release Gate 和真实 Runtime Evidence 判定。

Raw Evidence、Analyzer/Profile/Rule、版本、checksum、Audit 和 Source-bound validation 的约束不得在部署阶段绕过。

# 6. 推荐最终上线步骤

补齐并审核 EC-02 真机 Platform Contract。

配置真实 Production Auth / Credential / Secrets / CORS / MinIO / Feishu。

在可访问 npm registry 的受控环境生成并提交 frontend/package-lock.json，执行 npm ci + production build。

在 Linux + Docker 环境运行 deploy/voip-ai 的 preflight、deploy、verify、release。

接入真实 DUT，执行 Auto Reproduction、PCM/Debug Cleanup、Crash Recovery、Field E2E。

Strict V1.0 Release Gate 全部 PASS 后，才标记 Production Ready。

结论：本交付包是当前 V1.0 的最终工程基线与交付快照，但生产发布状态仍以机器 Gate 为准；当前尚未满足 Production Ready。